bende kendi fikrimi söyleyim öğrenci giriş yaptığında profil kısmında öğrenci cv sertifikalarını yüklesin öğrenciden istenen belgeler doldurursun doldurduktan sonra ise danışmana gitsin danışman hem satj yerini onaylasın veya red etsin daha sonra doldurduğu belgeler danışmana gitsin danışmanda bu belgeleri pdf olark mı çevir diye düşündüm daha sonra admin tarafıda bölümleri kontajanları yürütsün bide aklıma gelmiş iken öğrenci bakacak staj ilanları kenide bölüme göre satj başvuracak biz 10 tane il ekleyelim 7 tane bölüm ekleyelim bölümler alakalı iş ayarlayalım mesela atıyorum bir öğrenci çocuk geliş bölümünü seçti daha sonra satj olarakta yazılımı tıkla diyelim uyarı verecek bu bölüm size uygun değil size atıyorum kreş yönlendirecek benim aklıma bunlar geldi ama bizim bir 10 haftalık planımız varya ona uymamız gerekiyor Akıllı Staj Başvuru, Süreç ve Öneri Yönetim Sistemi

Proje Tanımı ve Amacı

Akıllı Staj Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi, üniversitelerde staj başvuru süreçlerinin

dijital ortamda yönetilmesini amaçlayan web tabanlı bir yazılım sistemidir.

Proje ile öğrencilerin çevrim içi staj başvurusu yapabilmesi, başvuruların bölüm

uygunluk kontrolünden geçirilmesi, kontenjan takibinin yapılması ve alternatif staj

önerilerinin sunulması hedeflenmektedir.

Rol bazlı yetkilendirme yapısı sayesinde kullanıcılar yalnızca yetkili oldukları işlemleri

gerçekleştirebilmekte, IP adresi kayıt sistemi ile güvenlik ve izlenebilirlik artırılmaktadır.

Sistem; staj sürecini daha hızlı, güvenli, şeffaf ve sistematik hale getirmeyi

amaçlamaktadır.

Hafta 1 – Sistem Analizi ve Veri Tabanı Tasarımı

17 Saat

Yapılacak Çalışmalar

• Gereksinim analizi

• Risk analizi

• Alternatif çözüm yaklaşımları

• Use Case diyagramı

• ER diyagramı

• Normalizasyon (1NF – 3NF)

• SQL Server kurulumu

• Veritabanı tablolarının oluşturulması

o Students

o Departments

o Internships

o Applications

o LoginLogs

• Primary Key – Foreign Key ilişkileri

• Index ve Constraint tanımları

• Trigger ve Stored Procedure

Hafta 2 – Mimari Tasarım

16 Saat

• Entity sınıflarının oluşturulması

• DbContext yapılandırması

• Migration işlemleri

• Repository Pattern

• Unit Of Work

• DTO yapıları

• AutoMapper kullanımı

Hafta 3 – Authentication ve Yetkilendirme

18 Saat

• ASP.NET Identity kurulumu

• Login ve Register işlemleri

• Rol sistemi:

o Student

o Advisor

o Teacher

o Admin

• Role ve Policy Authorization

• Claims tabanlı kimlik doğrulama

• IP adresi kayıt sistemi

• Session ve Cookie yönetimi

Hafta 4 – Başvuru Modülü ve Kontenjan Kontrol

20 Saat

• Online başvuru form tasarımı

• CRUD işlemleri

• Soft Delete

• Validation kontrolleri

• Bölüm uygunluk kontrolü

Kontenjan Sistemi

• Başvuran sayısı takibi

• Kontenjan dolu uyarısı

• Alternatif staj öneri sistemi

Hafta 5 – Dosya Yönetim Sistemi

17 Saat

• CV ve sertifika yükleme

• Dosya boyut kontrolü

• Dosya uzantı kontrolü

• Dosya güncelleme ve silme

• GUID dosya isimlendirme

• Dosya log kayıt sistemi

Hafta 6 – Akıllı Filtreleme ve Öneri Sistemi

22 Saat

• GPA filtreleme

• Şehir filtreleme

• İlgi alanı eşleşme sistemi

• Bölüm bazlı staj öneri sistemi

• Skor sıralama algoritması

• LINQ sorguları

• Performans optimizasyonu

• Cache kullanımı

Hafta 7 – Workflow Yönetimi

18 Saat

• ApplicationStatus yönetimi

• Onay / Red süreçleri

• Durum geçmişi kaydı

• Rol bazlı onay sistemi

• Bildirim mekanizması

Hafta 8 – PDF ve Raporlama

16 Saat

• HTML → PDF dönüşümü

• Dinamik PDF oluşturma

• PDF indirme

• Yetki kontrolü

• Rapor arşivleme

Hafta 9 – Güvenlik ve Performans

17 Saat

• SQL Injection koruması

• XSS koruması

• CSRF Token

• Exception handling

• Log kayıt sistemi

• Dashboard ekranları

• Admin panel yönetimi

Hafta 10 – Test ve Sunum

17 Saat

• Unit test

• Integration test

• Sistem test senaryoları

• Performans testleri

• Kod optimizasyon

• Teknik rapor hazırlama

• Demo sunumu bu şekilde uymamız gerekiyor hoca da şey dedi bize eğer bir yeri sizi zorluyorsa atıyorum bizi şey zorluyor öğrenci form doldurup danışmana gönderiyor ya danışmanda pdf çevirecek ya o sizi zorluyorsa ona benzer ne yapalirim diye yapay zekaya sorun dedi Bunu yapamazsam nasıl kolay yolu yapabilirim diye bir cümle söylemişti benim ne demek istediğimi anladın mı canım başkanım